## Slide 1: PROJEKTMENEDZSMENT 10.LECKE: A projekt megvalósítása 3. rész
10.1. VIDEÓLECKE
Projekt kontroll
Dr. Keczer Gabriella

## Slide 2: Mottó: Azt nem te határozod meg, hogy mi történik veled, de arról te döntesz, hogyan viszonyulsz ahhoz, ami történik. Fontos, hogy közben te irányítsd a változást, ne a változás irányítson téged. (Brian Tracy szakíró)
A projektmenedzsernek a projekt végrehajtás során folyamatosan nyomon kell követnie, hogy
a projekt tevékenységek valóban eredményezik-e a teljesítést határidőre, az elvárt terjedelemben és minőségben, és hogy
az addig felhasznált erőforrások és azok költségei lehetővé teszik-e a tervezett költségeken beüli megvalósítást.
Ezt a tevékenységet projekt kontrollnak vagy projekt monitoringnak nevezik.
A projekt kontroll annak érdekében történik, hogy a problémákat időben felismerjék és szükség esetén javító intézkedéseket tegyenek.
mérés—értékelés—intézkedés ciklus
Notes: A projekt kontroll tehát a projekt háromszögre – terjedelem/minőség, költségkeret, időkeret – irányul. Ahol és amikor olyan eltérések mutatkoznak, amelyek veszélyeztetik a szentháromság valamelyik elemét, korrekciós intézkedéseket kell foganatosítani. A változtatásokat minden esetben dokumentálni kell, rögzítve a változtatást indokolttá tevő probléma leírását, a lehetséges következményeket, az alkalmazott korrekciókat, ezek várható hatását. (Andersen et al 2006:143)
A mérés—értékelés—intézkedés ciklus azt jelenti, hogy a projekt megvalósítása során figyelemmel kísérik, hogy egy adott időpontig mi teljesült (tény), ezt összevetik azzal, hogy minek kellett volna az adott időpontig teljesülnie (terv), döntést hoznak a szükséges intézkedésekről (beavatkozás), majd megvizsgálják, hogy az intézkedések hatására mi teljesül – ezzel visszatérnek a ciklus elejére. (Young 2006:191)

## Slide 3
A projekt kontroll magában foglalja
a megvalósítással kapcsolatos információk gyűjtését, elemzését,
az előrehaladás mérését és dokumentálását (státusriport, projekt előrehaladási jelentés),
becslések készítését
a beavatkozások hatásának vizsgálatát.
A követés
a projektterjedelemre,
ütemtervre,
erőforrásokra és költségekre,
a minőségre és
a kockázatokra irányul.
A projekt követés eredménye a projektmenedzsment terv módosításának kezdeményezése is lehet.
A projekt kontrollról részletesebben a 9.1. Olvasóleckében olvashat. A projekt kommunikációt pedig a 9.2. Olvasóleckében tárgyaljuk.

## Slide 4: Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014
Szegedi Tudományegyetem
GazdaságtUDOMÁNYI KAR
Közgazdász KÉPZÉS
Távoktatási TAGOZAT
LECKESOROZAT
Copyright © SZTE GTK 2017/2018
A LECKE tartalma, illetve alkotó elemeI előzetes, írásbeli engedély MELLETT használhatók fel.